PIEDIABETICO.LAT

Documento de Onboarding — Rol B (Desarrollador)

Agosto 2026 — Confidencial

# 1. El proyecto en 5 líneas

piediabetico.lat es una plataforma clínica de pie diabético para Latinoamérica. Tiene un backend FastAPI con 9 agentes clínicos (calculadoras médicas + IA con Claude Vision), una base de datos PostgreSQL, almacenamiento de imágenes en MinIO, un pipeline semanal automático con Celery, y una landing page lista para subir. Todo corre en Docker Compose en un VPS Ubuntu de Donweb.

Tu trabajo como Rol B:

- Deployar el backend completo en el VPS de Donweb

- Ejecutar la migración de base de datos con Alembic

- Subir el modelo de IA al servidor

- Verificar que todos los endpoints funcionan

- Configurar Nginx para el dominio piediabetico.lat

# 2. Archivos que recibís en el ZIP

Todos van en /opt/piediadbetico/backend/ salvo donde se indica:

Backend — renombrar al copiar:

✓  main_final_completo.py → main.py

✓  pubmed_agent_v2.py → pubmed_agent.py

✓  requirements_backend.txt → requirements.txt

Backend — copiar con el mismo nombre:

✓  agente4_clasificador_ulcera.py

✓  agente7_triage_multimodal.py

✓  agente7_prompt_paciente.py

✓  flujo_foto_integrado.py

✓  celery_app.py

✓  models.py

✓  redactor_agent.py

✓  pdf_agent.py

✓  Dockerfile

Raiz del proyecto /opt/piediadbetico/:

✓  docker-compose.yml

✓  .env.example → copiar como .env y completar contraseñas

Alembic — van en /opt/piediadbetico/backend/:

✓  alembic.ini

✓  alembic/env.py

✓  alembic/script.py.mako

✓  alembic/versions/001_inicial.py

Frontend — /opt/piediadbetico/frontend/ o /var/www/piediabetico/:

✓  piediabetico_landing.html → renombrar a index.html

Modelo de IA — va en /opt/piediadbetico/modelos/:

⚠  dfu_efficientnet_b0.onnx — pedir al lider del proyecto (Google Drive: DFU/outputs/)

# 3. Credenciales que necesitas del lider del proyecto

⚠  NUNCA hardcodear credenciales en el codigo. Todo va en el archivo .env

Pedirle al lider antes de arrancar:

- IP publica del VPS de Donweb

- Usuario y clave SSH (o que el admin del VPS te agregue tu clave publica)

- ANTHROPIC_API_KEY (la genera el lider en console.anthropic.com)

- Contrasenas para el .env: POSTGRES_PASSWORD y MINIO_ROOT_PASSWORD

- Archivo dfu_efficientnet_b0.onnx (Google Drive: DFU/outputs/)

# 4. Prompt para Codex — arrancar el deployment

Con los archivos en tu PC, abri Codex en la carpeta del proyecto y pega este prompt exacto:

Tengo un proyecto FastAPI + Docker Compose para deployar en un VPS Ubuntu de Donweb. Todos los archivos ya estan en la carpeta del proyecto. Lee el README.md completo primero, despues la GUIA_ADMIN_VPS_v2_Completa.docx, y luego deployá el proyecto completo en el VPS. La IP del VPS es [IP_DEL_VPS]. El usuario SSH es [USUARIO]. Empeza por conectarte al VPS, verificar que Docker este instalado, copiar los archivos, configurar el .env, construir las imagenes y levantar los 6 servicios con docker compose up -d. Luego ejecuta la migracion de base de datos con alembic upgrade head.

Reemplaza [IP_DEL_VPS] y [USUARIO] con los datos reales antes de ejecutar.

# 5. Orden exacto de ejecucion

Si preferis hacerlo manual en lugar de con Codex:

## Paso 1 — Conectarte al VPS

ssh usuario@IP_DEL_VPS

## Paso 2 — Crear estructura de carpetas

mkdir -p /opt/piediadbetico/backend

mkdir -p /opt/piediadbetico/modelos

mkdir -p /opt/piediadbetico/data/postgres

mkdir -p /opt/piediadbetico/data/redis

mkdir -p /opt/piediadbetico/data/minio

mkdir -p /opt/piediadbetico/data/workspace/scratch

## Paso 3 — Copiar archivos desde tu PC al VPS

scp -r ./backend/* usuario@IP:/opt/piediadbetico/backend/

scp docker-compose.yml usuario@IP:/opt/piediadbetico/

scp .env usuario@IP:/opt/piediadbetico/

scp dfu_efficientnet_b0.onnx usuario@IP:/opt/piediadbetico/modelos/

## Paso 4 — Completar el .env en el VPS

nano /opt/piediadbetico/.env

Reemplazar todos los [CAMBIAR_...] con valores reales.

Generar SECRET_KEY:

python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"

## Paso 5 — Construir y levantar Docker

cd /opt/piediadbetico

docker compose build

docker compose up -d

docker compose ps

Los 6 servicios deben estar en estado running.

## Paso 6 — Migracion de base de datos

docker compose exec api alembic upgrade head

Debe mostrar: Running upgrade -> 001_inicial, OK

## Paso 7 — Verificar que todo funciona

curl http://localhost:8000/

Debe mostrar JSON con status: online

curl http://localhost:8000/docs

Debe devolver el HTML del Swagger UI

curl http://localhost:8000/agentes/clasificar-ulcera/estado

Debe mostrar: estado: listo

## Paso 8 — Nginx y dominio (si el dominio ya apunta al VPS)

sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx -y

sudo nano /etc/nginx/sites-available/piediabetico

Pegar la configuracion de Nginx del README.md, guardar y ejecutar:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/piediabetico /etc/nginx/sites-enabled/

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

sudo certbot --nginx -d piediabetico.lat -d www.piediabetico.lat

# 6. Checklist de verificacion final

✓  6 servicios Docker en estado running (docker compose ps)

✓  API responde en http://localhost:8000/ con status: online

✓  Swagger UI visible en http://localhost:8000/docs

✓  Modelo ONNX cargado (GET /agentes/clasificar-ulcera/estado devuelve listo)

✓  Base de datos con 13 tablas (alembic current muestra 001_inicial)

✓  Celery Beat activo (docker compose logs celery_beat muestra scheduler)

✓  Landing page visible en https://piediabetico.lat

✓  HTTPS funcionando con certificado SSL

# 7. Endpoints clave para probar

Healthcheck:

GET  /                          → status: online

GET  /docs                      → Swagger UI

Flujo principal:

POST /analizar-foto             → Agente 4 + Agente 7

Calculadoras clinicas:

POST /agentes/iwgdf             → Estratificacion IWGDF

POST /agentes/timers            → Apositos TIMERS

POST /agentes/offloading        → Descarga biomecanica

POST /agentes/antibioticos      → ATB + ajuste renal

Pipeline semanal:

POST /orquestador/sync-semanal  → PubMed → PDF

# 8. Ante cualquier problema

Contactar al lider del proyecto: contacto@piediabetico.lat

Toda la documentacion tecnica esta en el README.md del proyecto.

La guia detallada paso a paso esta en GUIA_ADMIN_VPS_v2_Completa.docx

piediabetico.lat — Agosto 2026